Zadavatel:

Město Chrastava

nám. 1. máje 1 , 463 31 Chrastava

IČ: 00262871

www.chrastava.cz

zadávací dokumentace

a

pokyny pro zpracování nabídky

| Název veřejné zakázky: | OBNOVA ČÁSTI SOUSTAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ RVO1 A RVO 3 MĚSTA CHRASTAVA |
| --- | --- |
| Zadavatel |  |
| Název : | Město Chrastava |
| IČ : | 00262871 |
| Adresa sídla : | nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava |
| Kontaktní osoba : | Mgr. Jakub Dvořák |
| Telefon / fax : | +420 482 363 821 |
| e-mail / www : | dvorak@chrastava.cz / www.chrastava.cz/verejnezakazky |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele : | Ing. Michael Canov, starosta |
| Datum / evid.číslo : | 19.6.2017 / č.j: VZMR-09/2017/ORM |

1)	Základní informace o veřejné zakázce

Veřejná zakázka je zadána v v souladu s § 6 a §27 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a se Směrnicí Rady města Chrastava č.1/2013 o zadávání veřejných zakázek Městem Chrastava, formou zadávacího řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu, kdy se nejedná o zadávací řízení dle uvedeného zákona.

Druh	VZ:			dodávka svítidel a světelných zdrojů, montáže, demontáže, rekonstrukce

odběrných míst, včetně nasazení regulace a stabilizace napětí v síti VO

CPV	VZ: 			Kód CPV 	Název

45000000-7	Stavební práce

Cena 	VZ:			1 240 000,- Kč vč. DPH (předpokládaná hodnota zakázky)

Zakázka je spolufinancována z programu Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT 2017.

V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Evidenční číslo VZ: VZMR-9/2017/ORM

Podkladem pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku je tato zadávací dokumentace, včetně všech uvedených zadávacích podmínek. Projektové dokumentace zpracované Martinem Müllerem
Východní 1448, 463 11  Liberec 30 s názvem staveb ,,SO401 – Rekonstrukce odběrných míst, stabilizace a regulace napětí“ dále ,,SO402 – Výměna svítidel na RVO1 a RVO3“ , Závazných městských standardů veřejného osvětlení města Chrastavy pro roky 2017 - 2022  schválených dne 5. června 2017 usnesením rady města Chrastava číslo 2007/9/VIII ze dne 5.6.2017 a dalších příloh této ZD.

2)	Vymezení předmětu veřejné zakázky

- Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých stavebních prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení akce: ,,OBNOVA ČÁSTI SOUSTAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ RVO1 A RVO 3 MĚSTA CHRASTAVA“, v rozsahu specifikovaném v projektové dokumentaci a touto zadávací dokumentací pro stavební objekty:

SO401 – Realizace zahrnuje úpravu 2 ks stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení na - RVO 1 Luční 26 a RVO 3 Střelecký Vrch 699, včetně nasazení technologie stabilizace a regulace napětí v příslušné rozvodné síti VO. Regulátor musí splňovat požadavky, které zajistí jednak deklarované snížení spotřeby el. energie, jednak jeho provoz nebude umožňovat nárazové změny světelných parametrů zařízení VO, tzn. plynulou regulaci amplitudy napětí.  Podstatným požadavkem je, aby regulátor zároveň fungoval jako stabilizátor napětí. V ceně budou zahrnuty veškeré náklady na dopravu a zprovoznění regulátorů.

požadovaná deklarace úspory el. energie: 	min. 35 %

účinnost regulátoru: 				min. 97 %

míra stabilizace napětí:				        1 %

Technické parametry jsou stanoveny PD a v Závazných standardech VO města.

SO402 – Výměna svítidel na RVO1 a RVO3 - v rámci rekonstrukce vybrané části veřejného osvětlení dojde k výměně stávajících nevyhovujících a dožilých svítidel za nová. Svítidla budou instalována na stávající stožáry. U vyměněných svítidel bude provedena výměna vnitřních kabelů ve stožáru. Stožárové svorkovnice budou zachovány. Část svítidel bude zachována ve stávajícím stavu.

Rozsah stavby:

Výměna svítidel:			104ks

Zachování stávajících svítidel:	  	  89ks

Demontáž svítidel bez náhrady:	    	    0ks

- Pro instalaci budou použity výhradně prvky, svítidla a technologie schválené ve standardech VO města Chrastava viz samostatná příloha č.5.

- 3)	Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad realizace je nejpozději do 60 dní od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z dotačního titulu MPO EFEKT 2017, o kterém bude zadavatel zhotovitele neprodleně informovat (předpoklad 07-08/2017).

Místem plnění je k.ú. Města Chrastava vymezená rozsahem příslušné sítě veřejného osvětlení příslušné k odběrným místům RVO 1 Luční 26 a RVO 3 Střelecký Vrch 699.

4)	Požadavky na prokázání kvalifikace

Uchazeč je povinen prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele. Požadavky na prokázání kvalifikace prokáže uchazeč vyplněním čestného prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů – příloha č. 1 k zadávací dokumentaci.

5)	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny – cenová nabídka

Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování všech podmínek zadávací dokumentace. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny :

- Celková nabídková cena díla bude  uvedena v Kč bez DPH,  vyčíslení DPH  a celková cena díla  včetně  DPH. Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (Možno použít Vzoru formuláře – příloha č. 2 k zadávací dokumentaci ) .

- Rekapitulaci nákladů na realizaci celé dodávky s členěním po jednotlivých ucelených částech.

- Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových rozpočtů.

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy.

6)	Platební podmínky

- Zadavatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.

- Fakturovat bude dodavatel objednateli na základě objednatelem odsouhlasených soupisů dodaného zboží a provedených prací dle uzavřené smlouvy.

- Splatnost daňových dokladů (faktur) bude min. 21 dní ode dne doručení dokladu zadavateli.

- Fakturace bude až do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.

- Platební podmínky se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších    předpisů.

- Předpokládaná hodnota zakázky je cenou nepřekročitelnou a bude li nabídková cena převyšovat předpokládanou hodnotu zakázky, nebude taková nabídka v rámci zadávacího řízení hodnocena.

- Výše uvedené platební podmínky budou součástí návrhu smlouvy o dílo.

7)	Obchodně smluvní podmínky

- Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.

- Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, dle Závazných standardů veřejného osvětlení města Chrastava pro roky 2017-2022 a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

- Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace svítidel a světelných zdrojů,  veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby  bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

- Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.

- Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců, vyjma osvětlovacích těles a technologie regulace a stabilizace napětí v síti VO. Na světelné zdroje zhotovitel poskytne záruku 24 měsíců. Kratší délky záručních lhůt nebudou akceptovány.

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit částku 2 000,- Kč za každý den prodlení realizace díla po dohodnutém termínu dokončení realizace. Vzhledem k tomu, že předmět díla je spolufinancován z Programu EFEKT 2017, dotace č. 122D22100 7332 (MPO), kdy nejzašší termín pro dokončení je 30.11.2017, tak po dosažení tohoto data se stanovuje jednorázová sankce, v celkové výši 619 598,- Kč, kterou zaplatí zhotovitel objednateli v případě překročení tohoto termínu.

- Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů, platných v České republice v době jeho realizace.

- Výše uvedené obchodně smluvní podmínky budou součástí návrhu smlouvy.

8)	Požadavek na formální zpracování nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče, Nabídka bude předložena v 1 originálním výtisku a bude vytištěna nesmazatelnou formou. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Jednotlivé strany nabídky budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí.

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označených „Veřejná zakázka:  ,,OBNOVA ČÁSTI SOUSTAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ RVO1 A RVO 3 MĚSTA CHRASTAVA“ neotevírat nabídka“. Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit.

- Nabídka bude seřazena do těchto oddílů :

- Krycí list nabídky

Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalšímu jednání), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace [viz. bod 5], datum zpracování nabídky a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.

Možno použít Vzoru formuláře – příloha č. 2 k zadávací dokumentaci.

- Prokázání  kvalifikace

Dle zadávací dokumentace [viz. bod 4]

- Podepsaný návrh smlouvy (osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče) Návrh bude v souladu s touto zadávací dokumentací, včetně všech podmínek z ní vyplývajících.

- Případné další přílohy a doplnění nabídky

9)	Způsob a kritéria hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno dle kritéria ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nejnižší nabídkové ceny).

10)	Zadávací lhůta

- Zadávací lhůta po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou na veřejnou zakázku končí datem 30.11.2017.

11)	Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni vyvěšení na webové stránce zadavatele, sekce veřejné zakázky.

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 17.7.2017 do 10:00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Místo pro podání nabídek – nabídky mohou uchazeči doručit pouze v písemné formě:

osobně do budovy městského úřadu na Sekretariát – podatelna, dveře č. 201, do sídla  zadavatele Město Chrastava,  nám. 1. máje 1, 464 31 Chrastava,

nebo

doporučeně poštovní službou na adresu: Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 464 31 Chrastava.

12)	Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

- Prohlídka místa plnění nebude realizována, jelikož místo plnění je volně přístupné. Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.

- Kontaktní osobou ve věcech formální stránky výběrového řízení je: Ing. Daniela Halková ( +420 482 363 863, halkova@chrastava.cz), ve věcech technických: Ing. Lambert Medřický, správce veřejného osvětlení v Chrastavě ( +420 777 337 994, elektronova@volny.cz), případně Ing. Daniela Halková ( +420 482 363 863, halkova@chrastava.cz)

13)	Místo a termín otevírání obálek a hodnocení nabídek

Místem otevírání obálek a hodnocení nabídek je sídlo zadavatele (Město Chrastava), budova městského úřadu v Chrastavě, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava. Otevírání a obálek a hodnocení nabídek je neveřejné a proběhne dle interního postupu zadavatele.

Otevírání obálek proběhne v měsíci červenci 2017. Hodnocení nabídek proběhne do konce měsíce července 2017.

14)	Informace o výsledku zadávacího řízení

Informace o výsledku (ukončení) zadávacího řízení budou zveřejněny na adrese www.chrastava.cz, sekce Veřejné zakázky.

- 15) 	Další podmínky a práva zadavatele výběrového řízení na veřejnou zakázku

- Podmínky, při jejichž splnění je možno smluvně překročit výši nabídkové ceny:

- pokud zadavatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových prací, nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah zboží než je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám

- dojde k významné změně termínu realizace, nebo se změní se daňové předpisy upravující sazbu DPH pro stavební práce, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky.

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

- Zadavatel požaduje dodat v rámci podání nabídky i návrh smlouvy v elektronické podobě na datovém nosiči (FDD, CD ROM, DVD ROM)

- Zadavatel může jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění, které bude v podstatných náležitostech v souladu se zadávacím řízením.

- Uchazeč může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení. Uchazeč, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení. Zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.

- Zadavatel veřejné zakázky i uchazeči jsou povinni zachovávat se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované).

Zadavatel si vyhrazuje právo :

- Nevracet uchazečům podané nabídky.

- Neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku.

- Upravit rozsah předmětu plnění při realizaci dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici.

- Upřesnit nebo změnit zadávací podmínky nebo je případně upravit.

- Vyjasnit, případně ověřit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce před vyhodnocením a přidělením zakázky.

- Vyřadit a nehodnotit nabídku pro její neúplnost či nesplnění podmínek v souladu se zadávací dokumentací.

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.

- Zadavatel si dále vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu v případě, že nebudou zajištěny potřebné finanční zdroje a to jak k zakázce jako k celku, tak případně i jen k části zakázky.

Realizace zakázky je podmíněna poskytnutím dotace z dotačního titulu MPO EFEKT 2017

16)	Přílohy zadávací dokumentace

- Příloha č.1 - Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů

- Příloha č.2 - Vzor formuláře – titulní list nabídky

- Příloha č.3 - Projektová dokumentace, včetně technické zprávy a situace

- Příloha č.4 - Položkový výkaz výměr

- Příloha č.5 - Závazné městské standardy veřejného osvětlení Města Chrastava pro roky 2017 - 2022

Příloha č.1 - Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů

Tímto jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ,,OBNOVA ČÁSTI SOUSTAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ RVO1 A RVO 3 MĚSTA CHRASTAVA“.

Čestně prohlašuji, že splňuji všechny kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách k výše uvedené veřejné zakázce.

Čestně prohlašuji, že:

- jsem/nejsem zapsán v obchodním rejstříku nebo v jiné obdobné evidenci;

- vlastním potřebné oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky;

- jsem ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku;

- níže přikládám seznam významných stavebních prací, které jsem realizoval v posledních 5 letech, z něhož vyplývá, že v tomto období jsem řádně a odborně realizoval (ukončil) min. 2 stavební práce odpovídající předmětu veřejné zakázky, každou v hodnotě minimálně 200.000,- Kč bez DPH. Prohlašuji také, že k tomuto seznamu jsem schopen doložit min. 2 osvědčení objednatelů o řádné realizaci stavebních prací v seznamu uvedených.

| Identifikační údaje objednatele (název, IČO) | Označení stavební práce (název zakázky) | Místo a doba realizace stavebních prací | Kontaktní osoba objednatele telefon, e-mail | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dále čestně prohlašuji, že na vyžádání zadavatele před podpisem smlouvy doložím doklady prokazující splnění kvalifikace v originále nebo úředně ověřené kopii.

V 			 dne 				……………………………………………………

Jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče

(razítko)

Příloha č. 2 – Vzor formuláře – Titulní list nabídky

Titulní list nabídky

podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:

## „OBNOVA ČÁSTI SOUSTAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ RVO1 A RVO 3 MĚSTA CHRASTAVA“

Název zadavatele: 	Město Chrastava

Sídlo: 	nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

IČ:	00262871

DIČ: 	CZ00262871

Zastoupený: 	Ing. Michaelem Canovem, starostou města

| Uchazeč: (název uchazeče) |  |
| --- | --- |
| - IČ: - (u FO rovněž RČ: ) |  |
| - DIČ: - (nebo označení: neplátce DPH) |  |
| - Sídlo uchazeče: - (místo podnikání nebo bydliště) |  |
| - Adresa pro doručování: - (je li jiná od sídla) |  |
| - Statutární orgán uchazeče: - (jméno a příjmení) |  |
| - Osoba zmocněná k jednání: - (jméno a příjmení) |  |
| - Zápis v obchodním rejstříku - (či jiné evidenci): |  |
| - Telefon, fax, e-mail: |  |
| - Bankovní spojení: |  |
| - Celkem cena SO 401 vč. DPH (v Kč) rekonstrukce RVO 1 a RVO3 |  |
| - Celkem cena SO 402 vč. DPH (v Kč) výměna svítidel |  |
| - Celkem součet ceny za dodávku SO 401 a SO402 vč. DPH (v Kč) |  |
| - Pozáruční servis – cena za hodinu práce vč. DPH (v Kč) |  |

Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v oznámení zadávacího řízení a zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

Uchazeč dále prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

V 			 dne 			…………………………………………………..…

Jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče(razítko)

Nehodící se škrtněte.